ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2025

Zamawiający Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2  przy ul. Szkolnej 13 we Włocławku, zaprasza do złożenia ofert na wymianę podłogi parkietowej w sali gimnastycznej i przedsionka do niej.

Zakres prac do wykonania:

rozebranie istniejącej podłogi z parkietu w ilości 150m2,

utylizacja rozebranego materiału,

naprawa istniejącej posadzki betonowej z nałożeniem na wierzch płyty miękkiej,

założenie nowego parkietu dębowego w klasie natura,

zamontowanie nowych listew przyściennych dębowych,

cyklinowanie,

lakierowanie 1x lakier podkładowy, 3x lakier nawierzchniowy chemo-utwardzalny ceramiczny.

Warunki realizacji zamówienia:

termin składania ofert do dnia 07.03.2025r., g.15:00,

termin rozpoczęcia prac 17.03.2025r., zakończenie 12.04.2025r.,

zainstalowanie materiałów jw.,

wskazanie wykonanych tego typu prac na podobnych obiektach szkolnych w przeciągu ostatniego roku, poświadczone referencjami,

rozliczenie całości po zakończeniu prac i odbiorze ich jedną fakturą z terminem płatności 30 dni.

Miejsce i termin składania ofert:

Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Szkolna 13we Włocławku do dnia 07. 03. 2025r., g.15:00.

Opis składanej oferty:

cena za całość brutto,

wskazanie podobnych wykonywanych prac przy wykorzystaniu ww. materiałów,

gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy,

zgoda na sposób zapłaty jak w opisie.

Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

cena (60%),

okres gwarancji (25%),

czas realizacji (15%).

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Cena brutto oferty:

Znaczenie procentowe kryterium: 60 %

Max. ilość punktów: 60 pkt

Zasady punktacji: Cp=(Cn/Co)x100x0,6

Cp – punkty za cenę brutto danej ofert,

Cn – cena brutto z najniższej ofert,

Co – cena brutto z oferty dla której liczymy punkty.

Liczymy iloraz: ceny brutto najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga (0,60).

Długość okresu realizacji zamówienia:

Znaczenie procentowe kryterium: 15 %

Max. ilość punków: 15 pkt

Zasady punktacji: Zp=(Zn/Zo)x100x0,15

Zp – punkty za okres realizacji zamówienia danej ofert,

Zn – najkrótszy okres realizacji zamówienia z ofert,

Zo – okres realizacji zamówienia z oferty dla której liczymy punkty.

Liczymy iloraz:najkrótszego okresu realizacji zamówienia do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga (0,15).

Długość okresu gwarancji:

Znaczenie procentowe kryterium: 25%

Zasady punktacji: Max. ilość punków: 25 pkt

Zasady punktacji: Gp=(Go/Gn)x100x0,25

Gp – punkty za długość okresu gwarancji danej ofert,

Go – okres gwarancji z oferty dla której liczymy punkty,

Gn – najdłuższy okres gwarancji z ofert.

Liczymy iloraz okresu gwarancji z danej oferty do okresu gwarancji z najkorzystniejszej pod tym względem oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga (0,25)

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych w kryteriach cena brutto, długość realizacji zamówienia oraz długość okresu gwarancji.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu będzie ten, który wskaże niższą cenę, następnie ten, który wskaże krótszy czas realizacji zamówienia, a następnie ten który wskaże dłuższy okres gwarancji.

Niezastosowanie do ww. wymogów materiałowych spowoduje zerwanie umowy podczas realizacji.

Sporządził:                    Zatwierdził:………………………………………………………………………

(pieczęć i podpis pracownika sporządzającego)                                    (pieczęć i podpis kierownika jednostki)